Exercise:

Create a website for travel agency.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Timelines** | **To do List** | **Estimates** | **Actual Time** | **Estimates** |
| 12:30- 12:35 PM | Problem statement, components | 5mins | 12:30 – 12:32 PM | 2mins |
| 12:35- 12:45 PM | Search for reference | 10mins | 12:32- 12:45 PM | 13mins |
| 12:45-12:50PM | sketch | 5mins | 12:45-12:55 PM | 10mins |
| 12:50 – 1:30 PM | logo | 40mins | 12:55- 2:00 PM | 1hr 05mins |
| 1:30 – 2:00 PM | Website preloader | 30mins | 6:30- 7:15 PM |  |
| 2:00 – 2:30 PM | header | 30mins | 10:05 – 10:18 PM | 13mins |
| 2:30 -3:30 PM | slider | 1hr | 7:15 – 9:50 PM ( 35mins break including) | 2hr |
| 3:30 – 4:15 PM | Modal popup | 45mins |  |  |
| 4:15 – 4:45 PM | Card with content | 30mins | 11:35 PM- 12:07 AM | 35mins |
| 4:45 – 7:00 PM | Chat option at bottom right | 1hr 15mins |  |  |
| 7:00 – 7:40 PM | Image with content and zoom effect | 40mins | 10:20 – 10:54 PM | 34mins |
| 7:40 PM – 9:00 PM | Carousel with bounce effect | 1hr 20mins |  |  |
| 9:00 – 9:30 PM | Responsive website | 30mins |  |  |
| 9:30 – 9:45 PM | Bugs and fix (if any) | 15mins |  |  |
| 9:45 – 10:00 PM | Submission of project | 15mins |  |  |